AI 전환 시대 한일 과거사 통합 디지털 아카이브

「한일과거사 AI 아카이브넷」 구축 사업 기획(안)

작성일: 2026년 6월

작성부서: 행정안전부 사회통합지원과

비고: 내부 기획 검토용 초안

이 보고서를 읽으시는 분께

본 보고서는 전문 지식 없이도 이해하실 수 있도록 쉬운 말로 작성하였습니다.

본문은 '무엇을, 왜 하는가'를 중심으로 핵심만 담았고,

기술 사양·예산 산출 등 상세 내용은 뒤쪽 부록에 따로 정리하였습니다.

목차

Ⅰ. 사업 배경 및 필요성
Ⅱ. 아카이빙 대상 자료 현황 및 수집 계획
Ⅲ. 기술 구현 방향 및 시스템 설계
Ⅳ. 추진 로드맵 및 예산 계획
Ⅴ. 사업 추진 체계 및 소관 부처·산하기관 분석
Ⅵ. 협력 체계 구축 방안
Ⅶ. 기대효과 및 정책적 의의

부록
  1. 한일 과거사 도메인별 소관 부처·법령·기관
  2. 관련 기관 현황표
  3. 해외 유사 사업 비교표
  4. 핵심 용어 쉬운 설명
  5. 기술 상세 사양 (참고자료)
  6. 예산 산출 상세 내역 (참고자료)

요약문

□ 사업 개요

한일 과거사(강제동원·일본군'위안부'·독도·역사교과서·식민피해·약탈문화재) 관련 기록을

한곳에 모아 디지털로 정리하고, 국내외 기관을 연결하는 「한일과거사 AI 아카이브넷」을

만드는 6년(2027~2032) 사업

□ 추진 배경

○ 같은 한일 과거사인데도 자료가 6개 부처에 흩어져 있어 한 번에 찾아볼 수 없음

○ 일본은 이미 자기 입장의 디지털 자료관을 분야별로 만들어 운영 중

○ 피해자 고령화로 증언·기록이 소멸 위기

○ AI 시대에 우리 자료가 없으면, AI가 일본 입장으로 역사를 설명할 우려

□ 차별성

분야 칸막이를 없애고, 사람 이름 하나로 강제동원·원폭·소송 자료를 한 번에 찾는

'AI 통합 검색' 제공

□ 추진 체계

국무조정실 총괄, 행정안전부(국가기록원) 실무 수행,

교육부·외교부·국가보훈부·문체부·과기부 분야별 협력

□ 사업 규모

6년간 총 48억 원(연 8억 원), 분야별 부처 분담

Ⅰ. 사업 배경 및 필요성

1. 사안 횡단적 성격의 한일 과거사 갈등

□ 강제동원·위안부·독도·교과서 문제는 별개가 아니라 '일본의 식민지배 책임 부정'이라는

하나의 뿌리에서 나온 서로 연결된 문제입니다.

○ 최근 주요 갈등 (분야가 서로 얽혀 있음)

| 연도 | 사건 | 관련 분야 |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 일본 교과서 검정기준 개정 ('강제연행'·'종군위안부' 삭제) | 교과서 |
| 2015 | 메이지산업유산 등재 / 한일 위안부 합의 | 강제동원·위안부 |
| 2018 | 강제동원 대법원 판결 (일본 기업 배상 책임 인정) | 강제동원 |
| 2021 | 일본 각의결정 ('강제연행'·'위안부' 표현 삭제) | 교과서·강제동원·위안부 |
| 2024 | 사도광산 유네스코 등재 (강제동원 기술 미흡) | 강제동원 |

○ 일본은 하나의 논리로 여러 분야를 한꺼번에 공격하는데, 우리는 분야별·부처별로

따로 대응하고 있어 힘이 분산됩니다.

2. 부처별로 분산된 자료와 통합 시스템 부재

□ 한일 과거사 자료가 분야마다 다른 부처·기관에 흩어져 있습니다.

| 분야 | 주로 맡는 부처 | 주요 자료 |
| --- | --- | --- |
| 강제동원 | 행정안전부 | 피해자 판정자료 22만 건, 강제동원자명부 |
| 일본군'위안부' | 여가부·외교부 | 피해자 증언·소송 기록 |
| 독도 | 외교부·교육부 | 옛 지도, 외교문서 |
| 역사교과서 | 교육부 | 검정자료, 왜곡 대응 자료 |
| 식민피해 | 행안부·국가보훈부 | 관동대지진·사할린·원폭 피해 명부 |
| 약탈문화재 | 문체부 | 약탈문화재 소재 목록 |

○ 독도·위안부는 분야별 자료관이 일부 있지만 서로 연결되어 있지 않고, 강제동원 등은

통합 자료관 자체가 없습니다.

○ 특히 행정안전부가 가진 강제동원 피해자 판정자료 22만 건은 활용할 법적 근거가

부족해 사실상 잠자고 있습니다.

3. 역사부정론의 디지털 확산

□ 일본 정부와 우익 단체는 강제동원·위안부·독도 각 분야마다 부정 전용 웹사이트·홍보자료를

만들어 국제 사회에 자기 주장을 퍼뜨리고 있습니다.

○ 우리가 반박하려면 피해자 증언·원본 문서·재판 기록 같은 '증거 자료'가 한곳에 모여

누구나 볼 수 있어야 하는데, 지금은 흩어져 있어 제대로 대응하지 못합니다.

4. 피해자 부재 시대의 기록 소멸 위기

□ 생존 피해자가 고령으로 급감하면서, 이제는 '증언'이 아니라 '기록'으로 역사를 이어가야

하는 시대가 되었습니다.

○ 시민단체가 수십 년간 모은 구술 녹음·일기·편지 등은 단체 해산·고령화로 버려지거나

사라질 위험에 처해 있습니다. 한 번 없어지면 되살릴 수 없습니다.

5. AI 전환 시대의 데이터 주권과 사업 당위성

□ 요즘 AI는 인터넷에 있는 글을 학습해 답을 만듭니다. 한국 측 과거사 자료가 부족하면,

AI가 일본 입장으로 역사를 설명하게 될 수 있습니다.

○ 그래서 우리 피해자 중심의 자료를 디지털로 잘 정리해 'AI가 배우는 자료'로 제공하는 것이

중요합니다. 이것이 '소버린 AI(자국 데이터로 만든 우리만의 AI)' 시대의 과제입니다.

○ 독일은 이미 26개국 강제노동 피해자 자료관을 만들었고, 일본도 자기 입장의 자료관을

먼저 만들어 두었습니다. 우리도 더는 미룰 수 없습니다.

Ⅱ. 아카이빙 대상 자료 현황 및 수집 계획

1. 6대 도메인별 자료 현황 및 우선순위

| 분야 | 핵심 자료 | 사라질 위험 |
| --- | --- | --- |
| 강제동원 | 피해자 판정자료, 구술, 소송기록 | 높음 |
| 일본군'위안부' | 피해자 증언, 소송기록 | 매우 높음 |
| 독도 | 옛 지도, 외교문서 | 낮음(보존 양호) |
| 역사교과서 | 검정자료, 왜곡 대응 자료 | 낮음 |
| 식민피해 | 관동대지진·사할린·원폭 피해 명부 | 높음 |
| 약탈문화재 | 약탈문화재 소재 목록 | 낮음 |

○ 먼저 할 일: 사라질 위험이 큰 구술 녹음·개인 기록(강제동원·위안부·식민피해)부터

급히 모읍니다.

○ 나중에 연계: 보존 상태가 좋은 독도·교과서·문화재 자료는 이미 있는 자료관과

연결하는 방식으로 진행합니다.

2. 우선 수집 대상: 구술·개인기록·소송기록

□ 구술 녹음 (피해자가 직접 말한 증언)

○ 강제동원·위안부·원폭 피해자 증언 녹음·영상. 오래된 카세트테이프·비디오테이프가 많아

지금 처리하지 않으면 못 듣게 됩니다.

□ 개인 기록 (일기·편지·수첩)

○ 사라질 위험이 가장 큰 자료입니다. 피해자·활동가가 돌아가시거나 단체가 해산하면 바로

버려집니다.

□ 소송 기록

○ 강제동원·위안부 피해자가 한국·일본 법원에 낸 재판 자료. 피해 사실을 법적으로 입증하는

핵심 증거입니다. (강제동원만 약 15만 쪽)

3. 소장 기관별 현황 및 접근성

| 보관 기관 | 맡는 부처 | 공개 정도 |
| --- | --- | --- |
| 행안부 사회통합지원과 | 행안부 | 비공개 (판정자료 22만 건) |
| 국가기록원 | 행안부 | 일부 공개 |
| 일제강제동원역사관 | 행안부(위탁) | 일부 공개 |
| 여성인권진흥원 | 여가부 | 분야 내 일부 공개 |
| 동북아역사재단 | 교육부 | 분야 내 일부 공개 |
| 독립기념관 | 국가보훈부 | 일부 공개 |
| 민간단체(민족문제연구소 등) | 민간 | 내부 보관 |

○ 가장 중요한 강제동원 판정자료 22만 건은 법을 정비해야 공개·활용할 수 있습니다.

(자료 접근성 5단계 등급, 해외 소재 자료 목록 → 부록 5)

Ⅲ. 기술 구현 방향 및 시스템 설계

이 장은 '무엇을, 왜'를 중심으로 쉽게 설명합니다.

구체적인 기술 사양(해상도·표준 규격 등)은 부록 5에 따로 담았습니다.

1. 자료 디지털화 방향

□ 오래된 녹음·영상부터 살립니다 (가장 급함)

○ 카세트테이프·비디오테이프는 시간이 지나면 못 쓰게 되므로, 디지털로 바꾸기 전에 먼저

복원·보존 처리를 합니다.

□ 옛 문서는 스캔한 뒤 글자로 바꿉니다

○ 'OCR(스캔한 사진을 컴퓨터가 읽는 글자로 바꾸는 기술)'을 사용합니다.

○ 일본어 옛 글씨·손글씨는 일반 기술로는 안 되므로 전용 기술을 따로 개발합니다.

□ 녹음은 받아쓰기로, 옛 지도·사진은 고화질로

○ 구술 녹음은 'STT(음성을 글자로 바꾸는 받아쓰기 기술)'로 글자화한 뒤 전문가가 교정합니다.

○ 독도 옛 지도·필름은 전용 스캐너로 고화질 디지털화합니다.

2. 자료 정리 및 연결 체계

□ 자료마다 꼬리표를 붙입니다

○ 모든 자료에 '누가·언제·어디서·무엇을'이라는 정보(메타데이터)를 붙여, 컴퓨터가 찾고

연결할 수 있게 합니다.

□ 흩어진 자료를 같은 사람·사건으로 묶습니다

○ 인물·사건·장소를 서로 잇는 '지식 구조(온톨로지)'를 설계합니다. 같은 사람의 자료가

여러 곳에 흩어져 있어도 자동으로 한데 묶입니다.

○ 한국어·일본어·영어 용어사전을 함께 만듭니다.

(데이터 표준·지식 구조 상세 → 부록 5)

3. AI 기반 검색·연결 기능

□ 뜻으로 찾는 검색 (이 사업의 핵심)

○ 단어가 정확히 같지 않아도 '뜻이 통하는' 자료를 찾아줍니다.

예: 피해자 이름 하나를 넣으면 강제동원·원폭·소송 자료를 분야 구분 없이 한 번에 보여줍니다.

○ 한국어로 물어도 일본어·영어 자료까지 찾아줍니다.

□ 자동 연결과 관계도

○ 자료 속 사람·장소·기관 이름을 AI가 자동으로 찾아 표시합니다.

○ 인물–사건–자료를 선으로 잇는 '관계도'로 한눈에 살펴볼 수 있습니다.

○ 피해 지역 지도, 연도별 통계도 그림으로 보여줍니다.

4. 시스템 구성 및 자료 보관 원칙

□ 전체 구성 (간단히)

[흩어진 자료]  →  [한곳에 모아 정리(통합DB)]  →  [AI가 찾고 연결]  →  [누구나 쓰는 누리집]
 6대 분야 기관        꼬리표·지식구조로 정리        뜻으로 찾는 검색       시민·연구자·해외 이용자

□ 자료는 국내 정부 서버에 안전하게 보관합니다

○ 민감한 피해자 자료는 해외 서버에 두지 않고 국내 정부 클라우드(G-Cloud, 정부가 운영하는

국내 서버)에 보관합니다. — 우리 데이터를 우리가 지키기 위함입니다.

○ AI도 가능한 한 국산 기술을 우선 사용합니다.

Ⅳ. 추진 로드맵 및 예산 계획

1. 단계별 추진 계획 (2027~2032)

□ 1단계 (2027~2029): 기반 만들기

○ 2027: 6대 분야 자료 전수 조사, 실무조직 확정, 부처 협력기구 출범, 급한 녹음테이프 보존

○ 2028: 자료 정리 체계 확정, 시범 자료관 구축, 구술·소송기록 디지털화, 검색 시범판

○ 2029: 시민단체 자료 디지털화 완료, 기존 자료관(독도·위안부) 연결, 1단계 평가

□ 2단계 (2030~2032): AI 고도화와 서비스 확산

○ 2030: AI 통합 검색·관계도 개발, 아카이브넷 시범 공개

○ 2031: 정식 공개, 한·일·영 검색 확대, 교육 콘텐츠 개발

○ 2032: 완성·안정화, 지속 운영 체계로 넘김

2. 연도별 핵심 성과 지표

| 연도 | 주요 성과 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 2027 | 기본계획·자료 정리 체계 | 용어사전 3개 언어 1,000개 |
| 2028 | 구술 디지털화·검색 시범 | 구술 200명분, 자료 10만 건 |
| 2029 | 시민단체 자료·기존 자료관 연결 | 자료 30만 건 |
| 2030 | AI 검색·관계도·시범 공개 | 연결 관계 20만 건 |
| 2031 | 정식 공개·교육 콘텐츠 | 연 방문자 3만 명 |
| 2032 | 완성·안정화 | 자료 50만 건, 연 방문자 8만 명 |

3. 예산 계획: 총 48억 원 (연 8억 원)

□ 연 8억 원의 쓰임새 (한 해 기준)

| 항목 | 금액 | 비중 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 2.8억 | 35% | 실무조직 연구·디지털화·기술 인력 9명 |
| 자료 수집·디지털화 | 1.5억 | 19% | 녹음 변환, 문서·지도 스캔 |
| 시스템 개발·운영 | 1.3억 | 16% | 자료관 개발, 서버, 유지보수 |
| AI 개발 | 0.8억 | 10% | AI 검색 모델 개발 |
| 해외 조사 | 0.6억 | 8% | 일본 등 현지 자료 조사 |
| 번역·해설 | 0.4억 | 5% | 일본어 자료 번역 |
| 부처 협력·협약 | 0.3억 | 4% | 협의·법률 검토 |
| 교육·홍보 | 0.3억 | 4% | 콘텐츠·행사 |
| 합계 | 8억 | 100% |  |

○ 사라질 위험이 큰 자료부터 처리하기 위해, 1단계(2027~2029)에 자료 수집·디지털화 예산을

집중 배정합니다.

(연도별 예산 배분표, 단가 산출 근거 → 부록 6)

4. 사업 지속 운영 방안

□ 1단계가 끝나는 2029년에 외부 전문가가 성과를 평가하고 2단계 계획을 조정합니다.

□ 6년 뒤에는 국가기록원이 자료관을 넘겨받아 계속 운영하고, 운영비는 정부 예산에 반영합니다.

Ⅴ. 사업 추진 체계 및 소관 부처·산하기관 분석

1. 부처별 분산 추진의 문제점

□ 한일 과거사 업무가 분야마다 다른 부처로 나뉘어, 전체를 책임지고 이끄는 곳이 없습니다.

그래서 비슷한 자료관을 부처마다 따로 만들고, 서로 연결도 안 됩니다.

(분야별 소관 부처·법령·기관 전체표 → 부록 1)

2. 범정부 추진 + 행안부 실무 수행 체계

□ 총괄은 국무조정실, 실무는 행정안전부(국가기록원)가 맡습니다.

○ 한일 과거사는 한 부처가 다 못 하므로, 여러 부처를 조정하는 국무조정실이 총괄합니다.

○ 실제 자료관을 만들고 운영하는 일은 국가기록원(행안부)이 맡는 것이 가장 적합합니다.

□ 왜 행안부(국가기록원)가 실무를 맡나?

| 이유 | 설명 |
| --- | --- |
| 법적 권한 | 국가기록원이 공공기록물 디지털화·관리의 법적 책임 기관 |
| 핵심 자료 보유 | 강제동원 판정자료 22만 건 등 가장 많은 과거사 자료 보유 |
| 기술·장비 보유 | 대규모 스캔·보존 장비와 전문 인력을 이미 갖춤 |
| 중립적 위치 | 특정 분야에 치우치지 않는 기록 관리 기관 |

○ 다만 역사 연구·국제 대응은 교육부(동북아역사재단·국사편찬위)·외교부가 함께 돕습니다.

3. 부처별 역할 분담

| 주체 | 역할 |
| --- | --- |
| 국무조정실 | 전체 총괄·부처 조정 |
| 행안부 / 국가기록원 | 실무 총괄, 자료관 구축·운영, 강제동원·식민피해 자료 |
| 교육부 / 동북아역사재단·국사편찬위 | 독도·교과서 자료, 역사 자문 |
| 외교부 | 위안부·독도 국제 대응, 해외 자료 조사 지원 |
| 국가보훈부 / 독립기념관 | 식민피해 자료 |
| 문체부 / 국외소재문화유산재단 | 약탈문화재 자료 |
| 과기부 / NIA | AI·데이터 기술 지원 |

4. 부처 협력기구 구성

[총괄] 국무조정실 「한일과거사 통합아카이브 추진위원회」 (관계부처 차관급)
   │
   ├── [실무] 행정안전부·국가기록원 (간사)
   └── [분야별 실무팀] 강제동원·식민피해 / 위안부 / 독도·교과서 / 문화재 / 기술

○ 추진위원회는 반기 1회, 분야별 실무팀은 분기 1회 모입니다.

□ 함께 추진해야 할 숙제: 법 정비

○ 강제동원 판정자료 22만 건은 현재 법(개인정보 보호법 등)상 전면 공개가 어렵습니다.

사업과 함께 법을 정비해야 합니다. (2027 연구 → 2028 입법 → 2029 단계적 공개)

5. 사업 수행기관(사무국) 설계

□ 여러 방안을 검토한 결과, 국가기록원 안에 전담팀을 새로 만드는 방안을 권고합니다.

○ 이유: 대규모 디지털화 경험·장비·인력을 이미 갖추었고, 정부 클라우드 연결이 쉬우며,

책임 소재가 분명하기 때문입니다. 부족한 역사·국제 전문성은 다른 기관 협력으로 채웁니다.

(검토한 4개 방안 비교 → 부록 5)

Ⅵ. 협력 체계 구축 방안

1. 공공기관 협력

| 기관 | 맡는 부처 | 협력 내용 |
| --- | --- | --- |
| 국가기록원 | 행안부 | 실무 총괄, 공공기록 연결 |
| 일제강제동원역사관 | 행안부(위탁) | 강제동원 현물 자료 |
| 여성인권진흥원 | 여가부 | 위안부 자료관 연결 |
| 동북아역사재단 | 교육부 | 독도·교과서 자료, 역사넷 연결 |
| 국사편찬위원회 | 교육부 | 일본 수집자료·구술 |
| 독립기념관 | 국가보훈부 | 식민피해 자료 |
| 국외소재문화유산재단 | 문체부 | 약탈문화재 목록 |

2. 민간단체 협력 (자료 제공)

□ 오랫동안 자료를 모아온 민간단체와 협약을 맺어 자료를 제공받습니다.

민간단체는 '사업을 맡는 주체'가 아니라 '자료를 제공하는 협력 기관'입니다.

○ 민족문제연구소(강제동원 구술·소송 기록), 정의기억연대(위안부 증언), 태평양전쟁피해자

보상추진협의회, 한국원폭피해자협회 등

3. 해외 협력

□ 일본 시민단체·학술기관과 우선 협력합니다. (일본 정부 기관과의 직접 협력은 민감하므로 신중)

○ 일본: 강제동원·위안부 소송 지원 시민단체, 나가사키·사할린 지방 기록관

○ 그 외: 독일 EVZ재단(강제노동 자료관 운영 경험), 미국 USC 쇼아재단(구술 자료), ILO·UNESCO

4. 민관 협력 자문위원회

□ 역사·기술·법률 전문가와 피해자단체, 시민단체가 참여하는 자문위원회(13명)를 둡니다.

| 구분 | 인원 | 구성 |
| --- | --- | --- |
| 당연직 | 4명 | 국조실·행안부·국가기록원·외교부 담당 |
| 전문가 | 6명 | 역사학 3명, 디지털·기록·법률 각 1명 |
| 민관 | 3명 | 피해자단체·국내 시민단체·일본 협력단체 대표 |

Ⅶ. 기대효과 및 정책적 의의

□ 과거사 정책의 통합 추진 기반 마련

○ 6개 부처에 나뉜 업무·자료를 처음으로 통합해, 효율적이고 일관되게 대응할 수 있습니다.

□ 역사부정론 대응 실증 기반 확보

○ 강제동원·위안부·독도를 가로지르는 증거 자료를 한곳에 모아, 일본의 부정 주장에

사실로 맞섭니다. 유네스코 등재 같은 국제 무대에서 바로 활용합니다.

□ 사장된 국가 자료의 활용

○ 활용하지 못하던 강제동원 판정자료 22만 건이 연구·정책에 쓰이게 됩니다.

□ AI 시대 역사 해석 주도권 확보

○ 우리 피해자 중심 자료를 AI가 배우게 해, AI가 한국 입장의 역사를 설명하도록 합니다.

□ 차세대 교육 및 한일 시민 연대 기반 구축

○ 교과서·교육에 바로 쓰는 콘텐츠를 만들고, 한일 시민이 함께 만든 기록을 공유해

역사 갈등을 넘는 연대의 기반을 닦습니다.

부록

부록 1. 한일 과거사 도메인별 소관 부처·법령·기관

| 도메인 | 1차 소관 부처 | 관련 법령 | 핵심 산하기관 |
| --- | --- | --- | --- |
| 강제동원 | 행정안전부 | 대일항쟁기 강제동원 피해자 지원 특별법 | 국가기록원, 일제강제동원역사관 |
| 일본군'위안부' | 여가부·외교부 | 일본군위안부 피해자 보호·지원법 | 여성인권진흥원 |
| 독도 | 외교부·교육부 | 정부조직법 | 동북아역사재단 |
| 역사교과서 | 교육부 | 동북아역사재단법 | 동북아역사재단, 국사편찬위원회 |
| 식민지배 피해 | 행안부·국가보훈부 | 과거사 개별 법령 | 국가기록원, 독립기념관 |
| 약탈문화재 | 문화체육관광부 | 문화유산법 | 국외소재문화유산재단 |

부록 2. 관련 기관 현황표

| 기관명 | 소재 | 주무부처 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 국가기록원 | 대전 | 행안부 | 실무 총괄·통합 수행 |
| 일제강제동원역사관 | 부산 | 행안부(위탁) | 강제동원 현물 자료 |
| 여성인권진흥원 | 서울 | 여가부 | 위안부 아카이브 연계 |
| 동북아역사재단 | 서울 | 교육부 | 독도·교과서·플랫폼 |
| 국사편찬위원회 | 과천 | 교육부 | 일본 수집자료·구술 |
| 독립기념관 | 천안 | 국가보훈부 | 식민피해 자료 |
| 국외소재문화유산재단 | 서울 | 문체부 | 약탈문화재 |

부록 3. 해외 유사 사업 비교표

| 구분 | 독일 EVZ재단 | 일본 JACAR | 본 사업 |
| --- | --- | --- | --- |
| 운영 주체 | 연방정부+기업 | 국립공문서관 | 범정부(행안부 실무) |
| 설립 시기 | 2000년 | 2001년 | 2027년(예정) |
| 대상 범위 | 강제노동 단일 | 근현대 공문서 | 한일 과거사 6대 분야 통합 |
| 특징 | 분산형 네트워크 | 공문서 디지털화 | AI 통합 검색·다국어 |

부록 4. 핵심 용어 쉬운 설명

| 용어 | 쉬운 설명 |
| --- | --- |
| 한일 과거사 | 강제동원·위안부·독도·교과서·식민피해·약탈문화재 등 한일 간 풀리지 않은 역사 문제 전체 |
| 통합DB | 흩어진 자료를 한곳에 모아 컴퓨터가 찾을 수 있게 정리한 자료 창고 |
| 아카이브넷 | 국내외 기관의 자료관을 인터넷으로 연결한 네트워크 |
| 의미 기반 검색 | 단어가 똑같지 않아도 뜻이 통하는 자료를 찾아주는 검색 |
| OCR | 스캔한 사진·문서를 컴퓨터가 읽는 글자로 바꾸는 기술 |
| STT | 녹음된 음성을 글자로 바꾸는 받아쓰기 기술 |
| 온톨로지 | 자료들의 관계(누가-무엇을-어디서)를 컴퓨터가 이해하도록 정리한 지식 구조 |
| 지식 그래프 | 인물·사건·자료를 선으로 이어 보여주는 관계도 |
| 소버린 AI | 자기 나라 데이터로 만든, 우리만의 AI |
| 메타데이터 | 자료에 붙이는 꼬리표 정보(누가·언제·어디서·무엇을) |
| G-Cloud | 정부가 운영하는 국내 클라우드(서버). 자료를 국내에 안전하게 보관 |
| 에고 기록물 | 일기·편지·수기처럼 개인이 직접 쓴 사적 기록 |

부록 5. 기술 상세 사양 (참고자료)

본문 Ⅲ장의 기술적 세부 사항을 담았습니다. 실무 추진 시 참고용입니다.

□ 디지털화 기술 세부

○ 노후 자기매체 보존처리

- 카세트·VHS·베타캠 등은 열화 진행 중으로 디지털화 전 물리적 보존처리 선행 필수

- 점착성 증후군(Sticky Shed Syndrome) 발생 테이프는 전문 보존처리 후 재생

- 처리 원본은 항온항습(15~18℃, 습도 35~45%) 환경에 이관 보관

○ 문서 OCR: 고해상도 스캔(600dpi 이상) 후 다언어 OCR 적용. 일본어 필기체·변체한자는

전용 모델 별도 구축(fine-tuning). OCR 후처리 전문가 교정 비용 별도 산정

○ 음성 STT: 한·일·방언 처리 가능 모델 적용 후 전문가 교정. 전사 텍스트는 AI 학습용

공개 형식으로 병행 출력

○ 고지도·필름: 전용 스캐너(2400dpi 이상) 운용(일반 문서 스캐너와 장비·비용 상이)

□ 데이터베이스 및 메타데이터 표준

○ 원문DB(원본 파일·무결성 관리) / 텍스트DB(추출 텍스트·번역·해제) / 메타DB(기술정보·관계)

○ 국제 표준 준수: Dublin Core(기본), EAD(아카이브 기술), RDF/OWL(의미 연결)

○ 공통+특화 2층 온톨로지 구조

[공통 핵심 개체]
    인물(Person) / 사건(Event) / 장소(Place) / 기록물(Document) / 기관(Organization)

    [도메인 특화 확장]
    강제동원: 동원 사업장, 동원 경위
    위안부: 위안소, 이송 경로
    독도: 고지도, 영유권 근거
    문화재: 반출 경위, 현 소재지

    [관계 예시]
    인물 → 동원됨 → 사업장 / 인물 → 참여함 → 재판 / 기록물 → 증거 → 재판

□ 기관별 데이터 연계 3단계 전략

| 단계 | 대상 | 연계 방식 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 기술 미보유 민간단체 | 직접 디지털화 후 중앙 DB 등록 |
| 2단계 | DB 보유·API 미개방 | CSV/XML 정기 이전(협약) |
| 3단계 | Open API 가능 | 실시간 API 연계(독도아카이브·아카이브814 등) |

□ 자료 접근성 5단계 등급

| 등급 | 기준 | 해당 자료 |
| --- | --- | --- |
| A | 디지털화·공개 완료 | 독도아카이브, 아카이브814 일부 |
| B | 기관 DB 존재, 신청 열람 | 국가기록원·독립기념관 자료 |
| C | 비공개, MOU로 협의 | 일제강제동원역사관 자료 |
| D | 법령 정비 필요 | 강제동원 판정자료 22만 건 |
| E | 민간 소장·아날로그 | 시민단체 구술·기록 |
| F | 소멸 위험 | 에고 기록물, 노후 필름·테이프 |

□ 실무 수행기관(사무국) 설치 4개 방안 비교

| 방안 | 사무국 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 국무조정실 직속 신설 | 조정력 최강 | 기록·기술 전문성 미보유 |
| B(권고) | 국가기록원 내 전담팀 신설 | 전문성·인프라·책임 명확 | 역사 전문성 보강 필요 |
| C | 동북아역사재단 확대 | 역사 전문성 | 기록 인프라·조정력 한계 |
| D | 분야별 분산 수행 | 분야 전문성 | 통합 취지 무력화 |

□ 해외 소재 자료 현황

○ 일본: 국립공문서관 JACAR, 후생성 연금기록, 동원 기업 사내 기록, 지방 행정기록

○ 사할린주 지역연구도서관(사할린 피해자 약 4만 명), 미국 NARA, ILO·UNESCO 국제 규범 문서

부록 6. 예산 산출 상세 내역 (참고자료)

□ 디지털화 단가 산출 근거

| 자료 유형 | 총량 | 단가 | 소요 예산 | 처리 기간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 문서 스캔·OCR(소송·조사철) | 17만 쪽 | 500원/쪽(교정 포함) | 8,500만 원 | 2028~2029 |
| 시민사회 기록군 스캔 | 10만 쪽 | 300원/쪽 | 3,000만 원 | 2028~2029 |
| 구술 테이프 보존·변환 | 700시간 | 10만 원/시간 | 7,000만 원 | 2027~2029 |
| 구술 받아쓰기·교정 | 700시간 | 5만 원/시간 | 3,500만 원 | 2028~2030 |
| 고지도·필름 스캔 | 미조사 | 별도 산정 | 2027 조사 후 확정 | — |

□ 6개년 연도별 예산 배분 (단위: 억 원)

| 구분 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 16.8 |
| 자료 수집·디지털화 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 9.0 |
| 시스템 개발·운영 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 7.8 |
| AI 개발 | — | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 4.2 |
| 해외 조사·협력 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 3.8 |
| 번역·해설 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.5 |
| 부처 협력·협약 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 |
| 교육·홍보 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 3.9 |
| 연간 합계 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 |

□ 유사 사업 예산 비교

| 사업 | 운영 주체 | 예산 |
| --- | --- | --- |
| 아카이브814(위안부) | 여성인권진흥원 | 연 수억 원대(단일 분야) |
| 독도아카이브 | 동북아역사재단 | 연 수억 원대(단일 분야) |
| JACAR | 일본 국립공문서관 | 연 수십억 엔 |
| 본 사업 | 범정부(행안부 실무) | 연 8억, 총 48억(6대 분야 통합) |