AI-History : 한일과거사 통합디지털 아카이브

구축 사업 기획(안)

작성일: 2026년 6월

작성부서: 행정안전부 사회통합지원과

비고: 내부 기획 검토용 초안

※ 본 보고서는 비전문가 독자를 위해 전문용어에 쉬운 풀이를 괄호로 병기함

※ 본문은 핵심 위주로 기술하고, 기술 사양·예산 산출 등 상세 내용은 부록에 수록

목차

Ⅰ. 사업 배경 및 필요성
Ⅱ. 아카이빙 대상 자료 현황 및 수집 계획
Ⅲ. 기술 구현 방향 및 시스템 설계
Ⅳ. 추진 로드맵 및 예산 계획
Ⅴ. 사업 추진 체계 및 소관 부처·산하기관 분석
Ⅵ. 협력 체계 구축 방안
Ⅶ. 기대효과 및 정책적 의의

부록
  1. 한일 과거사 도메인별 소관 부처·법령·기관
  2. 관련 기관 현황표
  3. 해외 유사 사업 비교표
  4. 핵심 용어 쉬운 설명
  5. 기술 상세 사양 (참고자료)
  6. 예산 산출 상세 내역 (참고자료)

요약문

□ 사업 개요

○ 한일 과거사(강제동원·일본군'위안부'·독도·역사교과서·식민피해·약탈문화재) 관련 기록을 통합 디지털 데이터베이스(DB)로 구축하고, 국내외 기관을 연결하는 「한일과거사 AI 아카이브넷」을 조성하는 6개년(2027~2032) 범정부 사업

□ 추진 배경

○ 같은 한일 과거사임에도 자료가 6개 부처에 분산되어 통합 검색 불가

○ 일본은 이미 자국 입장의 분야별 디지털 아카이브를 구축·운영 중

○ 피해자 고령화로 증언·민간기록 소멸 위기

○ AI 학습 데이터 공백 시 AI가 일본 입장으로 역사 서술을 재생산할 우려

□ 차별성

○ 분야 칸막이를 제거하고, 인물 중심으로 강제동원·원폭·소송 자료를 통합 검색하는 'AI 사안 횡단 검색' 제공

□ 추진 체계

○ 국무조정실 총괄, 행정안전부(국가기록원) 실무 수행, 교육부·외교부·국가보훈부·문체부·과기부 분야별 협력

□ 사업 규모

○ 6개년 총 48억 원(연 8억 원), 분야별 부처 분담

Ⅰ. 사업 배경 및 필요성

1. 사안 횡단적 성격의 한일 과거사 갈등

□ 개별 현안이 아닌 구조적·상호 연결된 갈등

○ 강제동원·위안부·독도·교과서 문제는 '일본의 식민지배 책임 부정'이라는 하나의 뿌리에서 파생된 상호 연결 사안

○ 최근 주요 갈등 (분야 상호 연계)

| 연도 | 사건 | 관련 분야 |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 일본 교과서 검정기준 개정 ('강제연행'·'종군위안부' 삭제) | 교과서 |
| 2015 | 메이지산업유산 등재 / 한일 위안부 합의 | 강제동원·위안부 |
| 2018 | 강제동원 대법원 판결 (일본 기업 배상 책임 인정) | 강제동원 |
| 2021 | 일본 각의결정 ('강제연행'·'위안부' 표현 삭제) | 교과서·강제동원·위안부 |
| 2024 | 사도광산 유네스코 등재 (강제동원 기술 미흡) | 강제동원 |

○ 일본은 단일 논리로 다분야를 동시 공격하나, 한국은 분야별·부처별 분산 대응으로 역량 분산

□ 일본의 조직적 역사 왜곡 심화

○ 교과서 검정기준 개정(2014)·각의결정(2021)으로 '강제연행'·'일본군위안부' 용어 삭제 유도, 공식 역사 서술에서 피해 사실 소거 전략 추진

○ 군함도·위안부·독도 등 분야별 부정 전용 디지털 콘텐츠 운영으로 국제 여론전 전개

2. 부처별로 분산된 자료와 통합 시스템 부재

□ 한일 과거사 자료의 6개 부처 분산

○ 분야마다 다른 부처·기관에 자료가 분산 보관되어 통합 접근 불가

| 분야 | 주로 맡는 부처 | 주요 자료 |
| --- | --- | --- |
| 강제동원 | 행정안전부 | 피해자 판정자료 22만 건, 강제동원자명부 |
| 일본군'위안부' | 여가부·외교부 | 피해자 증언·소송 기록 |
| 독도 | 외교부·교육부 | 옛 지도, 외교문서 |
| 역사교과서 | 교육부 | 검정자료, 왜곡 대응 자료 |
| 식민피해 | 행안부·국가보훈부 | 관동대지진·사할린·원폭 피해 명부 |
| 약탈문화재 | 문체부 | 약탈문화재 소재 목록 |

○ 독도·위안부는 분야별 아카이브가 일부 존재하나 상호 연계 전무, 강제동원 등은 통합 아카이브 자체가 부재

○ 행안부 보유 강제동원 판정자료 22만 건은 활용 근거 미비로 사실상 비공개(사장) 상태

3. 역사부정론의 디지털 확산

□ 일본 정부·우익의 조직적 디지털 여론전

○ 강제동원·위안부·독도 분야별 부정 전용 웹사이트·홍보자료를 운영, 다국어로 국제 사회에 자국 주장 확산

○ 주요 역사부정론 디지털 채널 (실재 채널·레퍼런스)

| 분야 | 채널 (운영 주체) | 성격 | 링크·레퍼런스 |
| --- | --- | --- | --- |
| 강제동원 | THE TRUTH OF GUNKANJIMA (산업유산국민회의) | 군함도 조선인 강제노동 부정 | https://www.gunkanjima-truth.com/ |
| 강제동원 | 산업유산정보센터 (일본 정부 예산) | 강제노동 부정 전시·자료 | https://www.ihic.jp/ |
| 위안부 | 일본 외무성 「역사 문제(위안부)」 | 위안부 강제성 부정 정부 입장 | https://www.kr.emb-japan.go.jp/postwar/ianfu/ |
| 독도 | 일본 외무성 「다케시마」 | 독도 영유권 주장 (한·일·영 다국어) | https://www.kr.emb-japan.go.jp/territory/takeshima/ |
| 위안부 | 램지어(J.M. Ramseyer) 논문 | 위안부 계약론 학술 부정 시도 | "Contracting for sex in the Pacific War", Int'l Review of Law and Economics 65 (2021) |

○ 위 채널은 정부 예산·공식 외교 채널을 통해 운영되어 파급력이 크고, 우리 측 실증 자료의 통합 공개 부재로 대응 미흡

□ 생성형 AI 리스크

○ AI 학습 데이터에서 한국 측 과거사 서사 공백 시 AI가 일본 입장으로 역사 서술을 재생산할 우려

4. 피해자 부재 시대의 기록 소멸 위기

□ 증언에서 기록 중심 전승으로 전환 시급

○ 생존 피해자 고령화로 급감 → '증언'에서 '기록' 중심 전승 체계로 전환 불가피

□ 민간 소장 기록의 멸실 위기

○ 시민단체가 수십 년간 축적한 구술 녹음·일기·편지 등이 단체 해산·고령화로 폐기·유실 위험

○ 한 번 소멸 시 복원 불가 → 국가 차원의 긴급 수집·보존 필요

5. AI 전환 시대의 데이터 주권과 사업 당위성

□ 소버린 AI 시대의 역사 데이터 주권

○ AI는 인터넷 텍스트를 학습해 답변을 생성 → 한국 측 자료 부족 시 AI가 일본 입장으로 역사 설명 우려

○ 피해자 중심 자료를 'AI 학습 데이터'로 제공하는 것이 '소버린 AI(자국 데이터로 만든 우리만의 AI)' 시대의 과제

□ 해외 선제 대응 사례

○ 독일: 26개국 강제노동 피해자 구술아카이브 구축 / 일본: 자국 입장 아카이브(JACAR 등) 선제 완성

○ 한국도 대응 지체 불가 → 사안 통합형 아카이브로 격차 역전 필요

Ⅱ. 아카이빙 대상 자료 현황 및 수집 계획

1. 소멸 위급도 판정 기준 및 도메인별 현황

□ 소멸 위급도 판정 기준 (4개 요소)

○ ① 매체 열화 속도: 자기매체(카세트·VHS) > 필름 > 산성지 문서 > 중성지·디지털

○ ② 생산자·증언자 생존: 구술·개인기록 등 당사자 고령·사망 시 대체 불가

○ ③ 소장 주체 존속성: 민간단체(재정악화·해산 위험) > 공공기관(항구 보존)

○ ④ 사본·중복본 존재: 원본이 유일할수록(사본 없음) 위급

□ 판정 결과: 도메인별 자료 현황 및 위급도

| 분야 | 핵심 자료 | 소멸 위급도 | 판정 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일본군'위안부' | 피해자 증언·구술 | 매우 높음 | 증언자 대부분 사망(생존 극소수) + 자기매체 녹음 열화 + 민간 소장 |
| 강제동원 | 구술·개인기록·소송 | 높음 | 생산자 고령 + 자기매체 열화 + 상당수 민간 소장 |
| 식민피해 | 관동대지진·사할린·원폭 명부·증언 | 높음 | 증언자 사망 임박 + 원본 유일 + 국내외 분산 |
| 독도 | 고지도·관찬사료·외교문서 | 낮음 | 공공기관 항구 보존 + 사본·영인본 다수 + 열화 완만 |
| 역사교과서 | 검정 교과서·대응자료 | 낮음 | 지속 생산·수집 자료, 공공 보존 |
| 약탈문화재 | 소재 목록·조사자료 | 낮음 | 목록·디지털 형태, 재단 지속 관리 |

○ 소멸 위급도가 높은 위안부·강제동원·식민피해(구술·개인기록)를 1단계 우선 수집

○ 보존 양호한 독도·교과서·문화재는 기존 아카이브 연계 중심 추진

2. 도메인별 대표 자료 상세

| 분야 | 대표 자료 (구체) | 주요 소장처 | 규모·형태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 강제동원 | 강제동원 명부군(왜정시피징용자명부·유수명부·공탁금 명부 등) | 국가기록원 | 수십 종·수십만 명분, 문서 |
| 강제동원 | 피해신고·판정 조사기록 | 행안부 사회통합지원과 | 신청 22.6만·판정 21.8만 건, 조사철 |
| 강제동원 | 피해자 구술기록 | 민족문제연구소·국사편찬위 | 160여 명·약 700시간, 음성·영상 |
| 강제동원 | 강제동원 소송기록(7개 분야) | 변호인단·민족문제연구소 | 40여 건·약 15만 쪽, 문서 |
| 위안부 | 피해자 증언·구술영상 | 아카이브814(일본군위안부문제연구소) | 다수, 영상·음성·문서 |
| 위안부 | 국제 규범 자료(쿠마라스와미 보고서 1996, 맥두걸 보고서 1998, 미 하원 121결의 2007) | 아카이브814·UN·미 의회 | 문서 |
| 독도 | 고지도(팔도총도·삼국접양지도 등), 관찬사료(세종실록지리지·은주시청합기·태정관지령 1877) | 동북아역사재단·국사편찬위·규장각 | 고지도·고문서(원본·영인) |
| 역사교과서 | 일본 검정 교과서(후소샤·이쿠호샤·지유샤 등), 검정기준 개정 고시(2014)·학습지도요령해설(2021) | 동북아역사재단·국사편찬위 | 시계열 도서·고시문 |
| 식민피해 | 관동대지진 조선인학살 기록(1923), 사할린 강제동원 명부(약 4만 명), 원폭 피해자 기록 | 독립기념관·사할린주 도서관·한국원폭피해자협회 | 명부·증언 |
| 약탈문화재 | 국외 소재 문화유산 실태조사 목록 | 국외소재문화유산재단 | 국외 약 24.6만 점(일본 최다), 목록·이미지 |

3. 우선 수집 대상: 구술·개인기록·소송기록

□ 구술 녹음 (피해자 직접 증언)

○ 강제동원·위안부·원폭 피해자 증언 녹음·영상

○ 노후 카세트·비디오테이프 다수로 긴급 처리 필요

□ 개인 기록 (일기·편지·수첩, '에고 기록물')

○ 소멸 위험 최고 등급 — 생산자 사망·단체 해산 시 즉시 폐기 위험

□ 소송 기록 — 강제동원 '7개 분야'의 의미

○ 강제동원 소송 40여 건은 피고 기업·동원 유형에 따라 7개 군(群)으로 분류

| 구분 | 소송 분야 (피고·유형) |
| --- | --- |
| ① | 신일본제철(신일철주금) 징용공 |
| ② | 미쓰비시중공업 히로시마 징용공 |
| ③ | 미쓰비시 나고야 근로정신대 |
| ④ | 후지코시 근로정신대 |
| ⑤ | 일본강관(NKK) 등 기타 군수기업 |
| ⑥ | 군인·군속(BC급 전범·미수금 포함) |
| ⑦ | 사할린 이중징용·우키시마호 등 기타 |

○ 소장·준비서면·판결문·증거자료 등 총 약 15만 쪽, 피해 사실의 법적 입증 핵심 증거

4. 소장 기관별 현황 및 접근성 (공개 방식·창구)

| 기관 | 공개 수준 | 공개 방식 (구체) | 공개 창구(링크) |
| --- | --- | --- | --- |
| 행안부 사회통합지원과 | 비공개 | 유족 본인 신청 시 제한적 열람(개인정보 보호) | — (온라인 공개 없음) |
| 국가기록원 | 일부 공개 | 온라인 통합검색·기록물뷰어로 일부 원문 공개, 미공개분 원문 사본신청, 강제동원 명부 전용 사이트 운영 | archives.go.kr / history.archives.go.kr |
| 국립일제강제동원역사관 | 일부 공개 | 부산 상설 전시(오프라인) + 재단 누리집 일부 | fomo.or.kr/museum |
| 여성인권진흥원(아카이브814) | 분야 내 공개 | 온라인 전면 공개(개인정보 포함 일부 제한) | archive814.or.kr |
| 동북아역사재단·외교부(독도) | 분야 내 공개 | 독도 관련 자료 온라인 공개 | dokdo.mofa.go.kr |
| 국사편찬위원회 | 연구자 공개 | 한국사데이터베이스 온라인 공개(원문·해제) | db.history.go.kr |
| 독립기념관 | 일부 공개 | 소장자료 온라인 검색 일부 + 오프라인 열람 | i815.or.kr |
| 국외소재문화유산재단 | 분야 내 공개 | 국외문화유산 실태조사 결과 온라인 공개 | overseaschf.or.kr |
| 민간단체(민족문제연구소 등) | 내부 보관 | 내부 열람, 자료 제공은 협약 필요 | — |

○ 분야별 공개 창구가 제각각이어서 통합 검색 불가 → 본 사업으로 단일 창구 연계 필요

○ 최대 자료인 강제동원 판정자료 22만 건은 법령 정비 후 공개·활용 가능

○ 자료 접근성 5단계 등급, 해외 소재 자료 → 부록 5

5. 수집 우선순위 매트릭스 (평가 근거 포함)

□ 평가 기준 (저·중·고 판정 스케일)

○ 소멸 위험: 위 소멸 위급도 4개 요소 종합 (매체 열화·생산자 생존·소장 존속성·사본 유무)

○ 역사적 가치: 1차 사료성·대체 불가성·역사부정론 대응 실증력

○ 수집 난이도: 소장처 협조·법적 제약·물리적 상태·해외 소재 여부

| 순위 | 자료 유형 | 소멸위험 | 역사가치 | 수집난이도 | 판정 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 피해자 구술 원본(테이프·필름) | 고 | 고 | 중 | 자기매체 열화+증언자 사망(소멸 고), 직접 증언(가치 고), 매체 보존처리 필요(난이도 중) |
| 2 | 에고 기록물(일기·편지·수기) | 고 | 고 | 고 | 원본 유일+생산자 사망(소멸 고), 사적 1차 기록(가치 고), 소재 파악·수집 곤란(난이도 고) |
| 3 | 소송 기록 | 중 | 고 | 저 | 문서로 상대적 안정(소멸 중), 법적 입증 핵심(가치 고), 이미 정리·소장처 협조 용이(난이도 저) |
| 4 | 시민사회 기록군 | 고 | 중 | 중 | 민간 소장·단체 해산 위험(소멸 고), 운동사 가치(중), 협약 필요(난이도 중) |
| 5 | 공공기관 분야별 디지털 자료 | 저 | 고 | 고 | 공공 보존(소멸 저), 실증 가치(고), 기관 연계·법령 제약(난이도 고) |
| 6 | 독도·문화재 등 보존 양호 자료 | 저 | 고 | 저 | 항구 보존(소멸 저), 가치(고), 기존 아카이브 연계 용이(난이도 저) |
| 7 | 해외 소재 자료 | 저 | 고 | 최고 | 해외 기관 보존(소멸 저), 가치(고), 해외 소재+언어+협조(난이도 최고) |

Ⅲ. 기술 구현 방향 및 시스템 설계

본 장은 '무엇을·왜' 중심으로 기술하며, 구체적 기술 사양(해상도·표준 규격 등)은 부록 5에 수록

1. 자료 디지털화 방향

□ 노후 녹음·영상 매체 우선 보존 (최우선 긴급)

○ 카세트테이프·비디오테이프는 시간 경과 시 재생 불가 → 디지털화 전 복원·보존 처리 선행

□ 문서 자료: 스캔 후 글자 변환

○ 'OCR(스캔한 사진을 컴퓨터가 읽는 글자로 바꾸는 기술)' 적용

○ 일본어 옛 글씨·손글씨는 일반 기술로 처리 불가 → 전용 기술 별도 개발

□ 녹음·옛 지도 디지털화

○ 구술 녹음은 'STT(음성을 글자로 바꾸는 받아쓰기 기술)'로 텍스트화 후 전문가 교정

○ 독도 옛 지도·필름은 전용 스캐너로 고화질 디지털화

2. 자료 정리 및 연결 체계

□ 자료별 꼬리표(메타데이터) 부여

○ 모든 자료에 '누가·언제·어디서·무엇을' 정보 부여 → 컴퓨터 검색·연결 기반 확보

□ 흩어진 자료의 인물·사건 중심 연결

○ 인물·사건·장소를 잇는 '지식 구조(온톨로지)' 설계 → 흩어진 동일 인물 자료 자동 결합

○ 한·일·영 3개 언어 용어사전 구축

○ 데이터 표준·지식 구조 상세 → 부록 5

3. AI 기반 검색·연결 기능

□ 의미 기반 검색 (본 사업의 핵심)

○ 단어가 정확히 일치하지 않아도 뜻이 통하는 자료 검색

- 예: 인물명 하나로 강제동원·원폭·소송 자료를 분야 구분 없이 통합 제시

○ 한국어 질의로 일본어·영어 자료까지 검색

□ 자동 연결 및 관계도

○ 자료 속 인물·장소·기관명을 AI가 자동 식별·태깅

○ 인물–사건–자료를 잇는 '관계도(지식 그래프)'로 통합 탐색

○ 피해 지역 지도·연도별 통계 시각화

4. 시스템 구성 및 자료 보관 원칙

□ 전체 구성

[흩어진 자료]  →  [한곳에 모아 정리(통합DB)]  →  [AI가 찾고 연결]  →  [누구나 쓰는 누리집]
 6대 분야 기관        꼬리표·지식구조로 정리        의미 기반 검색       시민·연구자·해외 이용자

□ 국내 정부 클라우드 보관 원칙

○ 민감 피해자 자료는 해외 서버를 배제하고 국내 정부 클라우드(G-Cloud, 정부가 운영하는 국내 서버)에 보관 → 데이터 주권 확보

○ AI도 국산 기술 우선 적용

Ⅳ. 추진 로드맵 및 예산 계획

1. 단계별 추진 계획 (2027~2032)

□ 1단계(2027~2029): 통합 기반 구축

○ 2027: 6대 도메인 자료 전수 조사, 수행기관 확정, 범부처 TF 출범, 노후 녹음매체 긴급 보존

○ 2028: 자료 정리 체계 확정, 시범 DB 구축, 구술·소송기록 디지털화, 검색엔진 베타

○ 2029: 시민단체 자료 디지털화 완료, 기존 아카이브(독도·위안부) 연계, 1단계 성과 평가

□ 2단계(2030~2032): AI 고도화 및 서비스 확산

○ 2030: AI 사안 횡단 검색·관계도 개발, 아카이브넷 시범 공개

○ 2031: 정식 공개, 한·일·영 검색 확대, 교육 콘텐츠 개발

○ 2032: 완성·안정화, 지속 운영 체계 이관

2. 연도별 핵심 성과 지표

| 연도 | 주요 성과 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 2027 | 기본계획·자료 정리 체계 | 용어사전 3개 언어 1,000개 |
| 2028 | 구술 디지털화·검색 시범 | 구술 200명분, 자료 10만 건 |
| 2029 | 시민단체 자료·기존 아카이브 연계 | 자료 30만 건 |
| 2030 | AI 검색·관계도·시범 공개 | 연결 관계 20만 건 |
| 2031 | 정식 공개·교육 콘텐츠 | 연 방문자 3만 명 |
| 2032 | 완성·안정화 | 자료 50만 건, 연 방문자 8만 명 |

3. 예산 계획: 총 48억 원 (연 8억 원)

□ 연 8억 원 항목별 배분

| 항목 | 금액 | 비중 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 2.8억 | 35% | 실무조직 연구·디지털화·기술 인력 9명 |
| 자료 수집·디지털화 | 1.5억 | 19% | 녹음 변환, 문서·지도 스캔 |
| 시스템 개발·운영 | 1.3억 | 16% | 아카이브 개발, 서버, 유지보수 |
| AI 개발 | 0.8억 | 10% | AI 검색 모델 개발 |
| 해외 조사 | 0.6억 | 8% | 일본 등 현지 자료 조사 |
| 번역·해설 | 0.4억 | 5% | 일본어 자료 번역·해제 |
| 부처 협력·협약 | 0.3억 | 4% | 협의·법률 검토 |
| 교육·홍보 | 0.3억 | 4% | 콘텐츠·행사 |
| 합계 | 8억 | 100% |  |

○ 자료 소멸 위험 대응을 위해 1단계(2027~2029)에 자료 수집·디지털화 예산 집중 배정

○ 연도별 예산 배분표, 단가 산출 근거 → 부록 6

4. 사업 지속 운영 방안

□ 1단계 종료(2029) 시 외부 전문가 성과 평가 후 2단계 계획 조정

□ 6개년 후 국가기록원이 아카이브 이관·운영, 운영비 정부 예산 반영

Ⅴ. 사업 추진 체계 및 소관 부처·산하기관 분석

1. 부처별 분산 추진의 문제점

□ 한일 과거사 업무가 분야별로 6개 부처에 분산 → 전체 총괄 주체 부재

○ 부처별 유사 아카이브 중복 구축, 상호 연계 부재로 예산 비효율

○ 동일 부정 논리에 분야별·부처별 분산 대응

○ 분야별 소관 부처·법령·기관 전체표 → 부록 1

2. 범정부 추진 + 행안부 실무 수행 체계

□ 총괄은 국무조정실, 실무는 행정안전부(국가기록원)

○ 한일 과거사는 단일 부처 소관을 초과 → 국무조정실의 정책 조정 기능 활용 필요

○ 실제 아카이브 구축·운영은 국가기록원(행안부) 수행이 효율적

□ 행안부(국가기록원) 실무 수행의 적합성

| 근거 | 내용 |
| --- | --- |
| 법적 권한 | 공공기록물 디지털화·관리의 법적 책임 기관(국가기록원) 보유 |
| 핵심 자료 보유 | 강제동원 판정자료 22만 건 등 최대 규모 과거사 자료 보유 |
| 기술·장비 보유 | 대규모 스캔·보존 장비 및 전문 인력 기보유 |
| 중립적 위치 | 특정 분야에 치우치지 않는 기록 관리 기관 |

○ 다만 역사 연구·국제 대응은 교육부(동북아역사재단·국사편찬위)·외교부가 협력 보완

3. 부처별 역할 분담

| 주체 | 역할 |
| --- | --- |
| 국무조정실 | 전체 총괄·부처 조정 |
| 행안부 / 국가기록원 | 실무 총괄, 아카이브 구축·운영, 강제동원·식민피해 자료 |
| 교육부 / 동북아역사재단·국사편찬위 | 독도·교과서 자료, 역사 자문 |
| 외교부 | 위안부·독도 국제 대응, 해외 자료 조사 지원 |
| 국가보훈부 / 독립기념관 | 식민피해 자료 |
| 문체부 / 국외소재문화유산재단 | 약탈문화재 자료 |
| 과기부 / NIA | AI·데이터 기술 지원 |

4. 부처 협력기구 구성

[총괄] 국무조정실 「한일과거사 통합아카이브 추진위원회」 (관계부처 차관급)
   │
   ├── [실무] 행정안전부·국가기록원 (간사)
   └── [분야별 실무팀] 강제동원·식민피해 / 위안부 / 독도·교과서 / 문화재 / 기술

○ 추진위원회 반기 1회, 분야별 실무팀 분기 1회 운영

□ 선행 법령 정비 과제

○ 강제동원 판정자료 22만 건은 현행법(개인정보 보호법 등)상 전면 공개 제한 → 사업과 병행하여 법령 정비 필수 (2027 연구 → 2028 입법 → 2029 단계적 공개)

5. 사업 수행기관(사무국) 설계

□ 검토 결과 국가기록원 내 전담팀 신설 방안 권고

○ 근거: 대규모 디지털화 경험·장비·인력 보유, 정부 클라우드 연계 용이, 책임 소재 명확

○ 부족한 역사·국제 전문성은 타 기관 협력으로 보완

○ 검토한 4개 방안 비교 → 부록 5

Ⅵ. 협력 체계 구축 방안

1. 공공기관 협력

| 기관 | 맡는 부처 | 협력 내용 |
| --- | --- | --- |
| 국가기록원 | 행안부 | 실무 총괄, 공공기록 연계 |
| 일제강제동원역사관 | 행안부(위탁) | 강제동원 현물 자료 |
| 여성인권진흥원 | 여가부 | 위안부 아카이브 연계 |
| 동북아역사재단 | 교육부 | 독도·교과서 자료, 역사넷 연계 |
| 국사편찬위원회 | 교육부 | 일본 수집자료·구술 |
| 독립기념관 | 국가보훈부 | 식민피해 자료 |
| 국외소재문화유산재단 | 문체부 | 약탈문화재 목록 |

2. 민간단체 협력 (자료 제공)

□ 자료를 장기간 축적한 민간단체와 협약 체결로 자료 제공받음

○ 민간단체는 '사업 수행 주체'가 아닌 '자료 제공 협력기관'으로 위치

○ 민족문제연구소(강제동원 구술·소송), 정의기억연대(위안부 증언), 태평양전쟁피해자보상추진협의회, 한국원폭피해자협회 등

3. 국제 협력

□ 일본 시민단체·학술기관 우선 협력 (일본 정부 기관 직접 협력은 민감성 고려 신중)

○ 일본: 강제동원·위안부 소송 지원 시민단체, 나가사키·사할린 지방 기록관

○ 그 외: 독일 EVZ재단(강제노동 아카이브 운영 경험), 미국 USC 쇼아재단(구술 자료), ILO·UNESCO(국제 규범 자료)

4. 민관 협력 거버넌스

□ 역사·기술·법률 전문가와 피해자단체·시민단체가 참여하는 자문위원회(13명) 운영

| 구분 | 인원 | 구성 |
| --- | --- | --- |
| 당연직 | 4명 | 국조실·행안부·국가기록원·외교부 담당 |
| 전문가 | 6명 | 역사학 3명, 디지털·기록·법률 각 1명 |
| 민관 | 3명 | 피해자단체·국내 시민단체·일본 협력단체 대표 |

Ⅶ. 기대효과 및 정책적 의의

□ 과거사 정책의 통합 추진 기반 마련

○ 6개 부처에 분산된 업무·자료를 최초로 통합, 효율적·일관된 대응 가능

□ 역사부정론 대응 실증 기반 확보

○ 강제동원·위안부·독도를 가로지르는 증거 자료 통합으로 일본 부정 주장에 실증 대응

○ 유네스코 등재 등 국제 무대에서 근거 자료로 즉시 활용

□ 사장된 국가 자료의 활용

○ 미활용 강제동원 판정자료 22만 건을 연구·정책 자원으로 전환

□ AI 시대 역사 해석 주도권 확보

○ 피해자 중심 자료를 AI 학습 데이터로 제공하여 AI 역사 서술에 한국 입장 반영

□ 차세대 교육 및 한일 시민 연대 기반 구축

○ 교과서·교육 활용 콘텐츠 개발, 한일 시민 공동 생산 기록 공유로 역사 갈등을 넘는 연대 기반 강화

부록

부록 1. 한일 과거사 도메인별 소관 부처·법령·기관

| 도메인 | 1차 소관 부처 | 관련 법령 | 핵심 산하기관 |
| --- | --- | --- | --- |
| 강제동원 | 행정안전부 | 대일항쟁기 강제동원 피해자 지원 특별법 | 국가기록원, 일제강제동원역사관 |
| 일본군'위안부' | 여가부·외교부 | 일본군위안부 피해자 보호·지원법 | 여성인권진흥원 |
| 독도 | 외교부·교육부 | 정부조직법 | 동북아역사재단 |
| 역사교과서 | 교육부 | 동북아역사재단법 | 동북아역사재단, 국사편찬위원회 |
| 식민지배 피해 | 행안부·국가보훈부 | 과거사 개별 법령 | 국가기록원, 독립기념관 |
| 약탈문화재 | 문화체육관광부 | 문화유산법 | 국외소재문화유산재단 |

부록 2. 관련 기관 현황표

| 기관명 | 소재 | 주무부처 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 국가기록원 | 대전 | 행안부 | 실무 총괄·통합 수행 |
| 일제강제동원역사관 | 부산 | 행안부(위탁) | 강제동원 현물 자료 |
| 여성인권진흥원 | 서울 | 여가부 | 위안부 아카이브 연계 |
| 동북아역사재단 | 서울 | 교육부 | 독도·교과서·플랫폼 |
| 국사편찬위원회 | 과천 | 교육부 | 일본 수집자료·구술 |
| 독립기념관 | 천안 | 국가보훈부 | 식민피해 자료 |
| 국외소재문화유산재단 | 서울 | 문체부 | 약탈문화재 |

부록 3. 해외 유사 사업 비교표

| 구분 | 독일 EVZ재단 | 일본 JACAR | 본 사업 |
| --- | --- | --- | --- |
| 운영 주체 | 연방정부+기업 | 국립공문서관 | 범정부(행안부 실무) |
| 설립 시기 | 2000년 | 2001년 | 2027년(예정) |
| 대상 범위 | 강제노동 단일 | 근현대 공문서 | 한일 과거사 6대 분야 통합 |
| 특징 | 분산형 네트워크 | 공문서 디지털화 | AI 사안 횡단 검색·다국어 |

부록 4. 핵심 용어 쉬운 설명

| 용어 | 쉬운 설명 |
| --- | --- |
| 한일 과거사 | 강제동원·위안부·독도·교과서·식민피해·약탈문화재 등 한일 간 풀리지 않은 역사 문제 전체 |
| 통합DB | 흩어진 자료를 한곳에 모아 컴퓨터가 찾을 수 있게 정리한 자료 창고 |
| 아카이브넷 | 국내외 기관의 자료관을 인터넷으로 연결한 네트워크 |
| 의미 기반 검색 | 단어가 똑같지 않아도 뜻이 통하는 자료를 찾아주는 검색 |
| 사안 횡단 검색 | 분야 경계 없이 인물·사건 중심으로 관련 자료를 통합 검색하는 방식 |
| OCR | 스캔한 사진·문서를 컴퓨터가 읽는 글자로 바꾸는 기술 |
| STT | 녹음된 음성을 글자로 바꾸는 받아쓰기 기술 |
| 온톨로지 | 자료들의 관계(누가-무엇을-어디서)를 컴퓨터가 이해하도록 정리한 지식 구조 |
| 지식 그래프 | 인물·사건·자료를 선으로 이어 보여주는 관계도 |
| 소버린 AI | 자기 나라 데이터로 만든, 우리만의 AI |
| 메타데이터 | 자료에 붙이는 꼬리표 정보(누가·언제·어디서·무엇을) |
| G-Cloud | 정부가 운영하는 국내 클라우드(서버). 자료를 국내에 안전하게 보관 |
| 에고 기록물 | 일기·편지·수기처럼 개인이 직접 쓴 사적 기록 |

부록 5. 기술 상세 사양 (참고자료)

본문 Ⅲ장의 기술적 세부 사항 수록. 실무 추진 시 참고용

□ 디지털화 기술 세부

○ 노후 자기매체 보존처리

- 카세트·VHS·베타캠 등은 열화 진행 중으로 디지털화 전 물리적 보존처리 선행 필수

- 점착성 증후군(Sticky Shed Syndrome) 발생 테이프는 전문 보존처리 후 재생

- 처리 원본은 항온항습(15~18℃, 습도 35~45%) 환경 이관 보관

○ 문서 OCR: 고해상도 스캔(600dpi 이상) 후 다언어 OCR 적용. 일본어 필기체·변체한자는 전용 모델 별도 구축(fine-tuning). OCR 후처리 전문가 교정 비용 별도 산정

○ 음성 STT: 한·일·방언 처리 가능 모델 적용 후 전문가 교정. 전사 텍스트는 AI 학습용 공개 형식 병행 출력

○ 고지도·필름: 전용 스캐너(2400dpi 이상) 운용(일반 문서 스캐너와 장비·비용 상이)

□ 데이터베이스 및 메타데이터 표준

○ 원문DB(원본 파일·무결성 관리) / 텍스트DB(추출 텍스트·번역·해제) / 메타DB(기술정보·관계)

○ 국제 표준 준수: Dublin Core(기본), EAD(아카이브 기술), RDF/OWL(의미 연결)

○ 공통+특화 2층 온톨로지 구조

[공통 핵심 개체]
    인물(Person) / 사건(Event) / 장소(Place) / 기록물(Document) / 기관(Organization)

    [도메인 특화 확장]
    강제동원: 동원 사업장, 동원 경위
    위안부: 위안소, 이송 경로
    독도: 고지도, 영유권 근거
    문화재: 반출 경위, 현 소재지

    [관계 예시]
    인물 → 동원됨 → 사업장 / 인물 → 참여함 → 재판 / 기록물 → 증거 → 재판

□ 기관별 데이터 연계 3단계 전략

| 단계 | 대상 | 연계 방식 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 기술 미보유 민간단체 | 직접 디지털화 후 중앙 DB 등록 |
| 2단계 | DB 보유·API 미개방 | CSV/XML 정기 이전(협약) |
| 3단계 | Open API 가능 | 실시간 API 연계(독도아카이브·아카이브814 등) |

□ 자료 접근성 5단계 등급

| 등급 | 기준 | 해당 자료 |
| --- | --- | --- |
| A | 디지털화·공개 완료 | 독도아카이브, 아카이브814 일부 |
| B | 기관 DB 존재, 신청 열람 | 국가기록원·독립기념관 자료 |
| C | 비공개, MOU로 협의 | 일제강제동원역사관 자료 |
| D | 법령 정비 필요 | 강제동원 판정자료 22만 건 |
| E | 민간 소장·아날로그 | 시민단체 구술·기록 |
| F | 소멸 위험 | 에고 기록물, 노후 필름·테이프 |

□ 실무 수행기관(사무국) 설치 4개 방안 비교

| 방안 | 사무국 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 국무조정실 직속 신설 | 조정력 최강 | 기록·기술 전문성 미보유 |
| B(권고) | 국가기록원 내 전담팀 신설 | 전문성·인프라·책임 명확 | 역사 전문성 보강 필요 |
| C | 동북아역사재단 확대 | 역사 전문성 | 기록 인프라·조정력 한계 |
| D | 분야별 분산 수행 | 분야 전문성 | 통합 취지 무력화 |

□ 해외 소재 자료 현황

○ 일본: 국립공문서관 JACAR, 후생성 연금기록, 동원 기업 사내 기록, 지방 행정기록

○ 사할린주 지역연구도서관(사할린 피해자 약 4만 명), 미국 NARA, ILO·UNESCO 국제 규범 문서

부록 6. 예산 산출 상세 내역 (참고자료)

□ 디지털화 단가 산출 근거

| 자료 유형 | 총량 | 단가 | 소요 예산 | 처리 기간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 문서 스캔·OCR(소송·조사철) | 17만 쪽 | 500원/쪽(교정 포함) | 8,500만 원 | 2028~2029 |
| 시민사회 기록군 스캔 | 10만 쪽 | 300원/쪽 | 3,000만 원 | 2028~2029 |
| 구술 테이프 보존·변환 | 700시간 | 10만 원/시간 | 7,000만 원 | 2027~2029 |
| 구술 받아쓰기·교정 | 700시간 | 5만 원/시간 | 3,500만 원 | 2028~2030 |
| 고지도·필름 스캔 | 미조사 | 별도 산정 | 2027 조사 후 확정 | — |

□ 6개년 연도별 예산 배분 (단위: 억 원)

| 구분 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 16.8 |
| 자료 수집·디지털화 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 9.0 |
| 시스템 개발·운영 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 7.8 |
| AI 개발 | — | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 4.2 |
| 해외 조사·협력 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 3.8 |
| 번역·해설 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.5 |
| 부처 협력·협약 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 |
| 교육·홍보 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 3.9 |
| 연간 합계 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 |

□ 유사 사업 예산 비교

| 사업 | 운영 주체 | 예산 |
| --- | --- | --- |
| 아카이브814(위안부) | 여성인권진흥원 | 연 수억 원대(단일 분야) |
| 독도아카이브 | 동북아역사재단 | 연 수억 원대(단일 분야) |
| JACAR | 일본 국립공문서관 | 연 수십억 엔 |
| 본 사업 | 범정부(행안부 실무) | 연 8억, 총 48억(6대 분야 통합) |