AI-History : 한일과거사 통합디지털 아카이브

장관 보고본

작성일: 2026년 6월

작성부서: 행정안전부 사회통합지원과

보고 성격: 장관 보고용 요약본

1. 한눈 요약

□ 사업 개요

○ 한일 과거사 6대 분야(강제동원·일본군'위안부'·독도·역사교과서·식민피해·약탈문화재) 기록을 하나로 통합한 AI 디지털 아카이브 및 초국적 협력 네트워크 구축

□ 기간·규모

○ 2027~2032(6개년), 총 48억 원(연 8억 원), 범정부 분담

□ 추진 체계

○ 국무조정실 총괄 + 행정안전부(국가기록원) 실무, 5개 부처 협력

□ 핵심 요지

○ 흩어진 과거사 기록을 통합·AI화하여 ① 일본의 역사부정에 실증으로 대응하고 ② AI 시대 역사 데이터 주권을 확보

2. 추진 배경 및 필요성

□ 지금 추진해야 하는 4대 이유

○ (파편화) 한일 과거사 자료가 6개 부처에 분산 → 통합 검색 불가, 총괄 주체 부재

- 특히 행안부 보유 강제동원 피해자 판정자료 22만 건이 활용 근거 미비로 사장(死藏)

○ (역사부정) 일본은 정부 예산으로 분야별 부정 디지털 콘텐츠를 다국어 운영(군함도 부정 사이트, 산업유산정보센터, 외무성 위안부·독도 페이지 등)하나, 한국은 분야별 분산 대응으로 열세

○ (소멸 임박) 위안부·강제동원 구술 등 피해자 기록이 증언자 사망·매체 열화로 소멸 임박 → 한 번 사라지면 복원 불가

○ (AI 주권) 한국 측 자료 공백 시 생성형 AI가 일본 입장으로 역사 서술을 재생산할 위험

□ 방치 시 비용: 국가 자료 22만 건 사장 지속, 국제 여론전 열세 고착, AI 역사 해석 주도권 상실

3. 사업 개요 (무엇을 만드나)

□ 3대 결과물

○ 통합DB: 6대 분야 피해기록·구술·소송·외교문서를 디지털로 통합

○ AI 아카이브: 분야 경계 없이 인물·사건 중심으로 찾는 'AI 통합 검색'(사안 횡단 검색)

○ 아카이브넷: 국내외 기관을 연결하는 초국적 협력 네트워크

□ 차별성

○ 기존 분야별 단절 아카이브(독도·위안부 등)를 넘어 '사안 횡단 통합'을 최초 실현

4. 추진 체계 (누가 하나)

국무조정실 (총괄·부처 조정)
      │
행정안전부·국가기록원 (실무 수행)
      │
교육부 · 외교부 · 국가보훈부 · 문체부 · 과기부 (분야별 협력)

□ 실무는 국가기록원 내 전담팀 신설 권고 — 기록·디지털화 전문성, 인프라, 최대 과거사 자료 보유

□ 선결 과제: 강제동원 판정자료 22만 건 공개를 위한 법령 정비 병행(2027~2029)

5. 예산 및 일정

□ 총 48억 원(연 8억 원), 2단계 추진

| 단계 | 기간 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 2027~2029 | 통합 기반 구축 — 자료 수집·디지털화 집중(소멸 대응), 검색엔진 |
| 2단계 | 2030~2032 | AI 고도화 — 통합 검색·관계도, 아카이브넷 개통·확산 |

□ 소멸 위급 자료 대응을 위해 1단계에 자료 수집·디지털화 예산 집중 배정

6. 기대효과

□ 6개 부처에 분산된 한일 과거사 정책의 통합 추진 기반 마련

□ 사안 횡단 실증 데이터로 역사부정론 대응 및 국제 무대 즉시 활용

□ 사장된 국가 자료 22만 건을 연구·정책 자원으로 전환

□ AI 시대 한국 중심 역사 서사의 데이터 주권 선제 확보

※ 기술 구현 방식, 도메인별 자료 상세, 예산 산출 근거, 부처별 역할 등 상세 내용은

「AI-History : 한일과거사 통합디지털 아카이브 구축 사업 기획(안)」(실무 기획서) 및 참고자료 참조